## Slide 1
DESARROLLO DE LA FUNCIONALIDAD “GESTIÓN DE PERFILES DE USUARIO”
Presentado por:
Viktor Hernández,
Christopher Soto
Efren Gomez

## Slide 2
ROLES DEL EQUIPO SCRUM
El equipo Scrum estuvo compuesto por Viktor como Scrum Master, Chris como Product Owner y Efren como Development Team. Esta distribución permitió claridad en las responsabilidades, comunicación constante y coordinación efectiva durante todo el sprint.

## Slide 3
Se eligió desarrollar la funcionalidad de gestión de perfiles de usuario para permitir a los usuarios editar, personalizar y asegurar su información personal dentro de la aplicación. Esta funcionalidad permite actualizar datos personales, cargar una fotografía de perfil y cambiar la contraseña, ofreciendo una experiencia confiable y personalizada que aumenta la satisfacción del usuario y la seguridad de la información.
FUNCIONALIDAD SELECCIONADA

## Slide 4
Se creó un Product Backlog con cinco historias de usuario, de las cuales se seleccionaron tres para el sprint. El Sprint Backlog incluyó el desglose de tareas, la asignación de responsables y la estimación de esfuerzo. El incremento final correspondió al módulo de gestión de perfil implementado y probado, listo para su liberación.
ARTEFACTOS SCRUM UTILIZADOS

## Slide 5
EVENTOS SCRUM REALIZADOS
Se realizó la Sprint Planning, donde se seleccionaron las historias críticas 1, 2 y 4, definiendo el Sprint Goal de permitir a los usuarios editar y asegurar su perfil de manera confiable. Durante los Daily Scrum se dio seguimiento diario a los avances y se resolvieron posibles impedimentos. En la Sprint Review se presentó el incremento, se validaron los criterios de aceptación y se recibió retroalimentación del Product Owner. Finalmente, en la Sprint Retrospective se reflexionó sobre los procesos, se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora, y se definieron acciones para futuros sprints.

## Slide 6
RESULTADOS OBTENIDOS
El incremento funcional entregado incluyó la edición de datos personales, el cambio de foto de perfil y la actualización de contraseña, cumpliendo con los objetivos del Sprint Goal. Se validó la funcionalidad según los criterios de aceptación y se documentó todo en Jira. El Product Owner proporcionó sugerencias de mejora en la interfaz y medidas adicionales de seguridad que se incorporarán en próximos sprints.

## Slide 7
LECCIONES APRENDIDAS
Durante el sprint se destacó la comunicación constante y la coordinación efectiva, así como la claridad de los criterios de aceptación y el uso adecuado de Jira para seguimiento. Los desafíos enfrentados incluyeron la gestión del tiempo en la validación de formularios, revisiones internas limitadas y documentación técnica insuficiente en algunos puntos. Como acciones de mejora se decidió implementar revisiones internas a mitad del sprint, reforzar la estimación de esfuerzo, mejorar la documentación técnica y mantener la comunicación diaria y la participación de todos los integrantes.

## Slide 8
CONCLUSIONES
La actividad permitió trabajar en equipo siguiendo Scrum, entregar un incremento funcional de valor y reflexionar sobre el proceso de planificación, ejecución y mejora continua. La experiencia fortaleció la coordinación, la gestión de tareas y la comprensión de los eventos, roles y artefactos de Scrum, aportando aprendizajes prácticos que serán útiles en futuros proyectos.

## Slide 9
GRACIAS
Muchas
Cliente:
Estudio Shonos
Presentado por:
Celia Márquez